АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2014 года                                              № 18-па

О благоустройстве, озеленении и наведении санитарного

порядка в с. Нижний Чулым, д. Хапово

В целях повышения уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния сел муниципального образования Нижнечулымского,  постановляю:

1.Объявить с 20.04.2014 по 30.10.2014 года период по благоустройству,  озеленению и наведению санитарного порядка в населенных пунктах на территории муниципального образования Нижнечулымского сельсовета.

2. Установить, первую пятницу каждого месяца, единым днем по наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов с. Нижний  Чулым, д. Хапово.

3. Утвердить:

3.1. план мероприятий на период благоустройства (приложение № 1);

4. Объявить с 01.05.2014 по 30.09.2014 года смотр-конкурс по благоустройству населенных пунктов муниципального образования Нижнечулымского сельсовета, условия конкурса в соответствии с положением.

5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования, на период с 20.04.2014 по 20.05.2014 года разработать планы благоустройства территорий (и прилегающих территорий), ремонта оград, озеленения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Скокову С.Г., специалиста администрации Нижнечулымского сельсовета.

Глава Нижнечулымского сельсовета                                А.С. Рагулин

Приложение № 1

к постановлению   администрации

Нижнечулымского сельсовета

от 16.04.2014 № 18-па

ПЛАН

мероприятий на период благоустройства территории муниципального

образования Нижнечулымского сельсовета с 20.04.2014 по 30.10.2014 года

| №п/п | мероприятия | время проведения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА с 20.04.2014 по 20.05.2014 г. |  |  |  |
| 1. | Издать постановление Администрации сельсовета «О благоустройстве» | до 20.04.2014 | Глава сельсовета |
| 2. | Совещание при Главе «о благоустройстве, озеленении и наведении санитарного порядка на территории МО» | 18.04.2014 | администрация |
| 3. | Провести сходы граждан с.Нижний Чулым, д. Хапово | до 30.04.2014 | администрация |
| 4. | Массовый субботник по очистке территорий, в том числе прилегающих территорий, согласно Положения о благоустройстве | 22.04.2014 | руководители организаций, учреждений, ИП |
| 5. | Отремонтировать ограды, произвести посадку деревьев, кустарников | за период месячника | руководители организаций, учреждений, ИП |
| 6. | Спилить и убрать старые деревья в населённых пунктах(при необходимости) | за период месячника | администрация с/с, руководители организаций, учреждений, жители сёл, ИП |
| 7. | Провести рейды комиссии по Благоустройству по улицам с.Нижний Чулым, д. Хапово | в течении всего периода | председатель комиссии по благоустройству |
| В ПЕРИОД БЛАГОУСТРОЙСТВА 20.04.2014 по 30.10.2014г |  |  |  |
| 1. | Проведение единого дня по наведению санитарного порядка на территории населённых пунктов | 8 мая; 6июня; 4июля; 1августа; 5сентября; 3октября | Руководители организаций, учреждений, ИП |
| 2. | Уничтожение сорной растительности на подведомственных территориях организаций, учреждений, на частных подворьях, в т.ч на прилегающих территориях | весь период благоустройства | руководители организаций, учреждений, владельцы частных подворий, ИП |
| 3. | Посадка и выращивание цветов | весенне-летний период | руководители организаций, учреждений, владельцы частных подворий, ИП |
| ПЕРИОД ОСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА С 20.09.2014 по 20.10.2014г. |  |  |  |
| 1. | Проводить уборку территорий в организациях, на предприятиях, частных подворьях от мусора и растительных остатков, в т.ч. и на прилегающих территориях | весь период месячника | руководители организаций, учреждений, жители сел, ИП |
| 2. | Осуществлять контроль за свалкой мусора, растительных остатков в строго установленных местах | весь период месячника | администрация сельсовета |
| 3. | Заседания административной комиссии | при поступлении протоколов об административном правонарушении | председатель административной комиссии |
| 4. | Вынести вопрос об итогах благоустройства на рассмотрении сессии Совета депутатов | 4 квартал 2014 г. | председатель Совета депутатов |